**Додаток 3**

**Приклад технічного завдання на проект місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.2. Забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг. | | | |
| **Назва проекту:** | **1.12. Створення міськобласного центру надання адміністративних послуг** | | | |
| **Цілі проекту:** | Реконструкція приміщення адміністративної будівлі за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2 | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | м. Рівне (в т.ч. регіональний аспект) | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | За січень-листопад 2014 року центром надання адміністративних послуг у м. Рівне надано суб’єктам звернень понад 8 тис. результатів адмінпослуг.  З розширенням матеріально-технічної бази ЦНАПу передбачається збільшення обслуговування суб’єктів звернень та надання понад 20 тис. адмінпослуг. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Тимчасове (діюче) приміщення ЦНАПу у м. Рівне складає 192,2 м2 (вул.Степана Бандери, 59). В ЦНАПі укомплектовано 7 робочих місць для адміністраторів.  На даний час, ЦНАПом надається суб’єктам звернень – 38 адміністративні послуги виключно виконавчих органів Рівненської міської ради.  З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” виконавчим комітетом Рівненської міської ради спільно з облдержадміністрацією здійснюються відповідні організаційні заходи стосовно розширення матеріально-технічної бази для розміщення ЦНАПу для включення переліку та надання адміністративних послуг територіальних органів міністерств та відомств через міський ЦНАП. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523. * Надання понад 200 видів адміністративних послуг клієнтам | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | * Підготовка проектно-кошторисної документації на ремонт приміщення * Проведення ремонту приміщення ЦНАПу * Закупівля і встановлення обладнання ЦНАПу * Навчання працівників ЦНАПу. | | | |
| **Період здійснення:** | **2015 – 2016 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2015** | **2016** | **2017** | **Разом** |
| **8000** | **2000** | **0** | **10000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет м. Рівне, кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Облдержадміністрація (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Виконавчий комітет Рівненської міської ради;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | |
| **Інше:** |  | | | |