Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Коростишівської міської ради

(двадцять дев’ята сесія сьомого скликання)

13.02.2017                                                                                                    № __55___

Про виконання Програми соціально-

економічного розвитку міста

Коростишева, сіл Теснівки та

Бобрика за 2016 рік

Заслухавши інформації першого заступника міського голови Башинського С.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Денисовця Ю.М. «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика за 2016 рік» та керуючись п.п. 11  п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформації першого заступника міського голови  Башинського С.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Денисовця Ю.М. «Про виконання  Програми  соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика за 2016 рік» взяти до відома (додається).

2. Вважати рішення третьої сесії (скликаної позачергово) Коростишівської міської  ради сьомого скликання від 23.12.2015 року №45«Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та  Бобрика на 2016 рік» таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету та  комунальної власності, соціально-економічного розвитку населених пунктів Коростишівської об’єднаної територіальної громади, інвестиційної та підприємницької діяльності, першого заступника міського голови Башинського С.І. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Денисовця Ю.М.

Міський  голова                                                                                       І.М. Кохан

ІНФОРМАЦІЯ

до виступу першого заступника міського голови Башинського С.І. на сесії міської ради по розгляду питання: «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика за 2016 рік»

Шановні  депутати та запрошені!

Програма соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика на 2016 рік була затверджена рішенням третьої (скликаної позачергово) сесії міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2015 року №45, з подальшим внесенням змін та доповнень.

Протягом 2016 року виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика на 2016 рік належним чином забезпечувалося виконавчим комітетом міської ради, комунальними підприємствами міста, дошкільними закладами освіти міста.

В основу заходів першочергово закладалося поліпшення якості життя мешканців міста, підпорядкованих сіл за рахунок забезпечення стабільності розвитку всіх галузей життєдіяльності.

Пріоритетними напрямками можна вказати:

благоустрій територій міста, сіл Теснівки та Бобрика;

приведення до належного стану дорожнього покриття вулиць і доріг;

виконання капітальних і поточних ремонтів житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства міста;

підготовка об’єктів до роботи в поточному осінньо-зимовому періоді та інші.

Кожним з відповідальних виконавців заходів Програми прикладено максимум зусиль щодо своєчасної реалізації запланованого.

Зокрема:

МКП «Водоканал»

Для забезпечення безаварійного водопостачання та водовідведення споживачів міста було проведено капітальні ремонти:

будівель та споруд на головному водозаборі міста (272,602 тис.грн); водогінної мережі по вул. Мічуріна (118,596 тис.грн.);

водогінної мережі по вул. Павлова (85,046 тис.грн.);

водогінної мережі по вул. М.Небаби (261,019 тис.грн.);

водогінної мережі по вул. Горького (398,849 тис.грн.);

водогінної мережі по вул. Чернишевського (36,0 тис.грн.);

водогінної мережі по вул. У.Громової (742,684 тис.грн.).

частково водогінної мережі по вул. Шелушкова (91,9 тис.грн.);

частково водогінної мережі по вул. Островського (59,5 тис.грн.);

каналізаційних мереж по вул.Мануїльського,4 (77,120 тис.грн.);

проточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2, 3,4,5 в м.Коростишеві (77,978 тис.грн.).

Закуплено та замінено на артсвердловинах глибинні насоси ЕЦВ 8-25-150- 9 шт., ЕЦВ 6-10-110- 1 шт. (199,997 тис.грн.).

Закуплено каналізаційні насоси КФС 160-45 та GRUNDFUS 80.80.92.2.51D (191,743 тис.грн.).

Придбано асенізаційну машину в сумі 199,900 тис.грн.

Придбано та встановлено 10 нових пожежних гідрантів на суму 44,234 тис.грн.

КП «Коростишівська  комунальна служба»

У 2016 році КП «Коростишівська комунальна служба» відповідно по запланованих об’єктах виконано робіт на суму 1063,4 тис.грн., без врахування вартості проектно-кошторисної документації, технічного та авторського нагляду.

Проведено капітальний ремонт систем водопостачання на суму 219,0 тис.грн. в 7-ми житлових будинках за адресами: вул.Київська, 111, 143, вул.С.Площа,5, вул.П.Орлика,1,2, вул.Мануїльського,4, вул.Островського, 10 - обсягом 645 п.м.

Виконано капітальний ремонт систем водовідведення на суму 158,7 тис.грн. в 17-ти житлових будинках за адресами: вул.Київська, 103,111,127,92,55, вул.Різдвяна,10, вул.Дарбіняна,14, вул.Горького,40а, вул.С.Площа,4,5,19, вул.І.Франко, 2б,4, вул.Мануїльського,4, пров.Чехова,4, вул.П.Орлика,2, вул.Шевченко,35 - обсягом 250 п.м.

Виконано капітальний ремонт систем електропостачання на суму 189,0 тис.грн. в 2-х будинках за адресами: вул.Героїв Небесної Сотні,19, С.Площа,19.

Виконано роботи в повному обсязі з капітального ремонту входу в підвальне приміщення за адресою вул. Київська, 108а на суму 19,5 тис.грн.; частково - по вул.С.Площа, 4 на суму 28,7 тис.грн, також додатковою угодою визначені обсяги робіт перенесено на 2017 рік (вартість робіт становить 115,0 тис.грн.).

Проведено капітальний ремонт 20 козирків на суму 61,3 тис.грн. в 5-ти будинках за адресами: вул.Київська, 103, 111, 119, вул.Пархоменко,6а, вул.Горького, 28а.

Всього у 2016 році проведено капітальних ремонтів житлового фонду на суму 660,7 тис.грн.

Також, придбано та встановлено на прибудинковій території житлових будинків дитячих ігрових майданчиків (28 елементів) на суму 199,7 тис.грн.

Виконано капітальний ремонт навісного гідравлічного обладнання автовишки на суму 200,0 тис.грн.

Також, у сфері житлового господарства проведено капітальний ремонт покрівлі будинку по вул.Київська,113 (гуртожиток) в м.Коростишеві на суму 262,5 тис.грн.

КП «Теплосервіс»

Протягом 2016 року підприємством, в рамках виконання заходів Програми здійснено:

перевірки та прочистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків приватного сектору, приміщень установ, організацій на суму 6,4 тис.грн.;

поточні ремонти систем опалення та технічне обслуговування обладнання міні-котелень дитячих садочків (№ 5,7,8) на суму 18,9 тис.грн.;

ремонтні роботи водопровідно-каналізаційної системи, системи теплопостачання ДНЗ №10 на загальну суму 44,7 тис.грн.;

поточний ремонт дворової каналізаційної системи у ДНЗ №8 на суму 4,9 тис.грн.

виготовлено 59 контейнерів для складування ТПВ на суму 121,2 тис.грн.;

виготовлено в’їздні ворота для встановлення на кладовищі у с.Теснівка в сумі 6,0 тис.грн.

облаштовано пандуси в житлових будинках для мешканців з обмеженими можливостями за адресами вул.С.Площа, 8,23 на суму 4,2 тис.грн.

виготовлено та встановлено металеві огороджуючі перила через р.Левча по вул.Островського на суму 14,4 тис.грн.;

виготовлено та встановлено 11 решіток для зливової каналізаційної мережі міста на суму 8,6 тис.грн.

ремонт перил сходів в міському парку на суму 2,4 тис.грн.;

ремонт металоконструкцій мобільної сцени - 27,6 тис.грн.;

проведено інші види робіт на суму 24,7 тис.грн.

КП «Коростишівський комунальник»

За результатами 2016 року підприємством реалізовано ряд заходів, що були включені до Програми, зокрема:

придбано та встановлено 23 дорожніх знаків на суму 13,0 тис.грн.

забезпечено утримання вуличної зливово-каналізаційної мережі (очищено 34 колодязів та проведено ремонт 7-ми решіток)

відремонтовано 43 контейнери та замінено 48 контейнерів для складування ТПВ на суму 61,2 тис.грн.;

облаштовано 3 контейнерні майданчики.

Забезпечено проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення по м.Коростишеву в сумі 299,0 тис.грн., а саме: вул. С.Березняка, Дундича, Леваневського, Сидоренка, Потєхіна, Гвардійська, П.Орлика, Шахтарська, Добролюбова, Тургенєва, Будьонного, Жовтнева, Чернишевського, Музики, пров.Тургенєва, Святотроїцька, Жовтневий.

Виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях Семінарській, Горького, Мануїльського, Суворова, Гелевея, Тельмана, Перемоги, Черняхівського на суму 189,0 тис.грн.

Приведено до належного стану дорожнє покриття проїзної частини на міському кладовищі.

У поточному році виконано капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць міста Коростишева:

| Найменування об’єкту | Використано коштів тис.грн. |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт |
| вул. Петрикіна | 439,496 |
| вул. Гагаріна | 1 330,315 |
| вул. Комарова | 601,183 |
| вул. Чехова | 619,730 |
| вул. Героїв Чорнобиля | 289,493 |
| Всього: | 3 280,217 |
| Поточний ремонт |
| вул. Семінарська | 128,946 |
| вул. Чапаєва | 99,875 |
| вул. Горького | 27,487 |
| вул. І.Франка | 164,150 |
| вул. Героїв Небесної Сотні | 75,894 |
| вул. Соборна Площа | 87,285 |
| вул. Шевченка | 173,709 |
| пров. Суворова | 45,576 |
| вул. Сидоренка | 99,856 |
| вул. Ромащенка | 149,692 |
| вул. Тургенєва | 149,982 |
| пров. Тургенєва | 49,994 |
| провул. Чехова | 99,449 |
| провул. Толстого | 99,704 |
| вул. Сергія Панасюка | 199,748 |
| вул. Мануїльського | 199,455 |
| вул. Горького | 92,438 |
| вул. Київська (другорядна) | 198,417 |
| вул. Гелевея | 99,892 |
| вул. Різдвяна | 99,807 |
| вул. Червоних партизан | 199,996 |
| вул. Гвардійська | 174,705 |
| вул. Чкалова | 99,998 |
| вул. Тельмана | 199,993 |
| вул. Пархоменка | 99,900 |
| вул. Паперова | 199,997 |
| вул. Жовтнева | 191,052 |
| Всього: | 3 506,997 |
| ВСЬОГО: | 6 787,214 |

Також, в рамках заходів Програми було проведено роботи з демонтування ємностей для зберігання зрідженого газу на прибудинковій території по вул.Миру,1 в м.Коростишеві в сумі 42,0 тис.грн.

Своєчасне виконання запланованих заходів перебувало на суворому контролі виконавчого комітету міської ради.

Отож, підсумовуючи вищевикладене по вказаним визначеним напрямкам з міського бюджету було профінансовано:

водопровідно-каналізаційне господарство в сумі 2857,2 тис.грн.;

житловий фонд - 1338,4 тис.грн.;

дорожньо-мостове господарство - 6787,2 тис.грн.;

благоустрій - 562,2 тис.грн.;

попередження виникнення надзвичайних ситуацій - 42,0 тис.грн.;

інші види робіт - 277,6 тис.грн.

Слід відмітити, що ряд заходів не вдалося виконати у зв’язку з відсутністю у фінансуванні.

Перелік заходів Програми , що не вдалося виконати у 2016 році та виконання яких буде перенесено на поточний рік

| № п/п | Перелік заходів | Вартість реалізації, тис.грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м/добу з перспективою розвитку до 3000 куб.м/добу по вул.Польовій в м. Коростишеві | 62 131,5 | - |
| 2. | Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | 586,8 | Перенесено роботи на 2017 рік |
| 3. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Островського | 138,3 | Завершення робіт перенесено на 2017 рік |
| 4. | Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621 | 50,0 | Перенесено роботи на 2017 рік |
| 5. | Капітальний ремонт вводів водопостачання в багатоповерхових будинках: - вул. Соборна Площа,21 -вул. Київська,143 -вул. Миру, 3 -вул. Героїв Небесної Сотні, 37-а, -вул. Київська, 109-а -вул. Київська, 111-а -пров. Святотроїцький, 14-а -вул. Героїв Небесної Сотні, 10-а -вул. Дарбіняна, 16 | 300,0 | Перенесено роботи на 2017 рік |
| 6. | Капітальний ремонт колодязів водоканалі-заційних мереж м. Коростишів | 50,0 | - |
| 7. | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяній в м.Коростишеві | 57,8 | - |
| 8. | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Чехова в м.Коростишеві | 52,3 | - |
|  | ВСЬОГО: | 63 366,7 | Х |
|  | Житловий фонд |
| 9. | Ремонт даху по: | 4080,0 | - |
|  | вул. Різдвяна, 1 | 1260,0 | - |
|  | вул. Різдвяна,19 | 420,0 | - |
|  | вул. Київська, 102 | 385,0 | - |
|  | вул. Київська, 94 | 385,0 | - |
|  | вул. І.Франко, 2-в | 490,0 | - |
|  | вул. Шевченко, 15 | 560,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 19 | 420,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 4 | 160,0 | - |
| 10. | Ремонт входу в підвальне приміщення по: | 209,0 | - |
|  | вул. Різдвяна, 1 | 125,0 | - |
|  | вул. Київська, 119 | 84,0 | - |
| 11. | Ремонт козирків по: | 63,0 | - |
|  | вул. Київська, 127 | 9,0 | - |
|  | вул. Київська,129 | 12,0 | - |
|  | вул. Мануїльського, 4 | 21,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 22 | 12,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 1 | 9,0 | - |
| 12. | Ремонт відмостки по: | 203,0 | - |
|  | вул. У.Громової, 11 | 15,0 | - |
|  | вул. Мануїльського, 4 | 14,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 19 | 24,0 | - |
|  | вул. Пилипа Орлика, 2 | 14,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 24 | 20,0 | - |
|  | вул. Потєхіна, 3 | 14,0 | - |
|  | вул. Горького, 12-а | 16,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 4 | 14,0 | - |
|  | вул. Київська, 103 | 50,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 1 | 12,0 | - |
|  | вул. Київська, 112 | 10,0 | - |
| 13. | Ремонт цоколя: | 85,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 1 | 20,0 | - |
|  | вул. І.Франко, 2-г | 35,0 | - |
|  | вул. Миру, 3 | 15,0 | - |
|  | вул. Київська, 131 | 15,0 | - |
| 14. | Ремонт вікон: | 200,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 19 | 32,0 | - |
|  | вул. Київська, 111 | 64,0 | - |
|  | вул. Київська, 119 | 64,0 | - |
|  | вул. У.Громової, 7 | 24,0 | - |
|  | вул. Потєхіна, 3 | 8,0 | - |
|  | вул. Потєхіна, 16 | 8,0 | - |
| 15. | Капітальний ремонт системи електропостачання: | 951,0 | - |
|  | вул. Київська, 131 | 125,0 | - |
|  | вул. Київська, 141 | 163,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 3 | 250,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 4 | 250,0 | - |
|  | вул. Чапаєва, 3 | 163,0 | - |
| 16. | Ремонт електрощитової: | 270,0 | - |
|  | вул. Горького, 40-а | 15,0 | - |
|  | вул. Горького, 28-а | 15,0 | - |
|  | пров. Чехова, 4 | 15,0 | - |
|  | вул. Святотроїцька, 22 | 15,0 | - |
|  | вул. Пилипа Орлика, 2 | 15,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа,21 | 15,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа,23 | 15,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 5 | 15,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 8 | 15,0 | - |
|  | вул. Дарбіняна, 6 | 15,0 | - |
|  | вул. П. Орлика, 3 | 15,0 | - |
|  | вул. Київська,108-а | 15,0 | - |
|  | вул. Київська, 119 | 15,0 | - |
|  | вул. Різдвяна, 19 | 15,0 | - |
|  | вул. Різдвяна, 1 | 15,0 | - |
|  | вул. І.Франко, 2-б | 15,0 | - |
|  | вул. І.Франко, 2-в | 15,0 | - |
|  | вул. І.Франко, 4 | 15,0 | - |
| 17. | Ремонт площадок під сміттєві баки: | 100,0 | - |
|  | пров. Святотроїцький, 14-а | 5,0 | - |
|  | пров.Святотроїцький, 3 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 57 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 111 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 119 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 129 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 131-133 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 143-145 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 110 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 104 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 96 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 90 | 5,0 | - |
|  | вул. Київська, 55 | 5,0 | - |
|  | вул. Горького, 12-а | 5,0 | - |
|  | вул. Гвардійська, 41 | 5,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 8 | 5,0 | - |
|  | вул. Мануїльського, 4 | 5,0 | - |
|  | вул. Грибоєдова, 32 | 5,0 | - |
|  | пров. Лариси Мучник,10-а | 5,0 | - |
|  | вул. Пилипа Орлика, 1-3 | 5,0 | - |
| 18. | Ремонт прибудинкових територій (ямковий ремонт): | 1664,0 | - |
|  | вул. Київська, 55-57 | 66,0 | - |
|  | вул. Київська, 94-96 | 20,0 | - |
|  | вул. Київська, 98 | 8,0 | - |
|  | вул. Київська, 100 | 8,0 | - |
|  | вул. Київська, 102 | 10,0 | - |
|  | вул. Київська, 103 | 52,0 | - |
|  | вул. Київська, 104 | 8,0 | - |
|  | вул. Київська, 108 | 12,0 | - |
|  | вул. Київська, 129 | 45,0 | - |
|  | вул. Київська, 111-109-а | 50,0 | - |
|  | вул. Київська, 108-а | 65,0 | - |
|  | вул. Київська,110 | 25,0 | - |
|  | вул. Київська, 131-133 | 120,0 | - |
|  | вул. Шевченка, 14-а | 35,0 | - |
|  | вул. Пилипа Орлика 7,9,11 | 40,0 | - |
|  | вул. Пилипа Орлика, 1,3 | 50,0 | - |
|  | вул. Потєхіна, 28,29 | 100,0 | - |
|  | вул. Пархоменка, 6-а | 180,0 | - |
|  | пров. Лариси Мучник, 10-а | 25,0 | - |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні, 37-а | 15,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 1 | 15,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 4 | 120,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 8 | 100,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 24 | 70,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 21 | 25,0 | - |
|  | вул. Соборна Площа, 22 | 25,0 | - |
|  | вул. Горького,12-а | 40,0 | - |
|  | вул. Горького, 40-а | 25,0 | - |
|  | вул. Різдвяна, 10 | 15,0 | - |
|  | вул. Чапаєва, 3 | 50,0 | - |
|  | вул. Чехова, 4 | 45,0 | - |
|  | вул. І.Франко, 2-б | 100,0 | - |
|  | вул. І.Франка, 2-в | 100,0 | - |
| 19. | Ремонт адміністративної будівлі КП «Коростишівська комунальна служба»: | 185,0 | - |
|  | Заміна вікон | 60,0 | - |
|  | Капітальний ремонт приміщення | 50,0 | - |
|  | Ремонт засобів зв’язку | 5,0 | - |
|  | Встановлення пожежної сигналізації | 70,0 | - |
| 20. | Придбання та ремонт основних засобів КП «Коростишівська комунальна служба»: | 345,0 | - |
|  | Придбання резервного комбінованого газобладнання (котла) | 60,0 | - |
|  | Придбання відвалу до трактора ЮМЗ-66 | 150,0 | - |
|  | Прилад для вимірювання повітря обміну | 5,0 | - |
|  | Подрібнювач деревини | 80,0 | - |
|  | Обладнання для блокування системи водопостачання та водовідведення «Спрут» чи аналогічне | 50,0 | - |
| 21. | Закінчення ремонту даху вул. Миру, 1 (ОСББ) | 25,0 | - |
|  | ВСЬОГО | 8 380,0 | Х |
|  | КП «Коростишівський комунальник» |
| 22. | Капітальний ремонт автотракторної техніки | 500,0 | Перенесено роботи на 2017 рік |
| 23. | Придбання трактора з причепом | 1000,0 |  |
| 24. | Придбання самоскиду КАМАЗ | 500,0 |  |
| 25. | Ремонт приміщень (роздягальня, підсобні приміщення) | 150,0 |  |
| 26. | Відновлення та утримання берегових зон річок Тетерів та Левчі, а також озер розташованих на території міста | 400,0 |  |
| 27. | Утримання місць відпочинку біля першого озера | 50,0 |  |
| 28. | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного та санітарного стану природних джерел міста | 200,0 | - |
|  | ВСЬОГО | 2 800,0 | Х |
|  | Соціальна сфера |
| 29. | ДНЗ № 5: |  | Перенесено роботи на 2017 рік |
|  | Будівництво овочесховища | 35,0 |  |
|  | Поточний ремонт огорожі | 52,0 |  |
| 30. | ДНЗ № 7: |  |  |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку | 37,0 |  |
|  | Поточний ремонт павільйонів | 10,0 |  |
|  | Встановлення блискавковідводу | 2,0 |  |
|  | Поточний ремонт огорожі | 10,0 |  |
|  | Закупівля комплекту меблів (4 шт.) | 10,0 |  |
|  | Обладнати ігрові майданчики | 10,0 |  |
| 31. | ДНЗ № 8: Поточний ремонт харчоблоку | 33,0 |  |
| 32. | ДНЗ №10: Капітальний ремонт приміщення пральні вул.Мартина Небаби | 150,0 |  |
| 33. | ДНЗ №13: |  |  |
|  | Поточний ремонт харчоблоку | 42,0 |  |
|  | Поточний ремонт огорожі | 10,0 |  |
|  | Поточний ремонт блискавковідводу | 2,0 |  |
|  | Поточний ремонт приміщення (придбання леноліуму, оброблення конструкцій вогнетривким розчином) | 10,0 |  |
|  | Обладнання спортивних майданчиків | 50,0 |  |
|  | Придбання інвентаря (кухонний посуд, постіль, вогнегасники) | 68,0 |  |
|  | ВСЬОГО | 531,0 | Х |
|  | Благоустрій |
| 34. | Паспортизація водойм розташованих на території міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрик | 20,0 | - |
| 35. | Поліпшення охорони праці промислової безпеки і гігієни та виробничого середовища на підприємствах міської комунальної власності | 50,0 | - |
| 36. | Розчистка русла та укріплення берегів річки «Тетерів» | 550-600,0 (за 1 км) | Перенесено роботи на 2017 рік |
| 37. | Ремонт освітлення: | 170,0 |  |
|  | вулиць сіл Теснівка та Бобрик | 100,0 | - |
|  | вул. Некрасова | 5,0 | - |
|  | вул. Д. Гофштейна | 5,0 | - |
|  | пров. Садовий | 10,0 | - |
|  | вул. Комарова | 10,0 | - |
|  | вул. Цендрівських | 20,0 | - |
|  | вул. Різдвяна | 20,0 | - |
| 38. | Поточний ремонт дорожнього покриття: | 2 570,0 | - |
|  | вул. У.Громової | 150,0 | Розроблено ПКД на капітальний ремонт |
|  | вул. О.Довженка | 150,0 | - |
|  | вул. Леваневського | 100,0 | - |
|  | вул. Потєхіна | 100,0 | - |
|  | вул.Саватія Березняка | 100,0 | - |
|  | вул. Заводська | 100,0 | - |
|  | вул. Шелушкова | 100,0 | - |
|  | вул. Мартина Небаби | 100,0 | - |
|  | вул. Володимира Вернадського | 100,0 | - |
|  | вул. Набережна | 50,0 | - |
|  | вул. 30років Перемоги | 50,0 | - |
|  | вул. Олега Ольжича (Енгельса) | 100,0 | - |
|  | вул. Бондарівська (Дзержинського) | 50,0 | - |
|  | вул. Черняхівського | 50,0 | - |
|  | вул. Павлова | 50,0 | - |
|  | вул. Молодіжна | 50,0 | Розроблено ПКД на капітальний ремонт |
|  | вул. Кірова, с.Теснівка | 100,0 | - |
|  | вул. Лісова, сТеснівка | 20,0 | - |
|  | пров. 8-го Березня | 150,0 | - |
|  | пров. Дачний | 50,0 | - |
|  | пров. Шевченка | 100,0 | - |
|  | пров. Горького | 50,0 | Розроблено ПКД на капітальний ремонт |
|  | вул. Посяди | 150,0 | - |
|  | вул. Цендрівських | 50,0 | - |
|  | вул. Героїв Танкістів | 50,0 | - |
|  | пров. Різдвяний | 50,0 | - |
|  | вул. В.Вінниченка | 50,0 | - |
|  | пров. О.Довженка | 50,0 | - |
|  | Додаткова від кладовища до цехів по обробці природного каменю на вул. Жовтневій (мала об’їзна) | 300,0 | - |
| 39. | Створення матеріальних резервів в обсягах, що забезпечують проведення невідкладних відновлювальних робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання невідкладної допомоги постраждалому населенню | 100,0 | Перенесено на 2017 рік |
|  | ВСЬОГО | 3 460,0 | Х |
|  | ВСЬОГО | 78 537,7 | Х |

Проте, реалізація вказаних проектів не завершилася 2016 роком, а буде продовжуватися і в нинішньому році, зокрема, в напрямку покращення інвестиційного клімату громади, залучення коштів з державних фондів на розвиток територій ОТГ та міжнародних інвестицій.

Дякую за увагу!

Перший заступник

міського голови                                                                                                       С.І. Башинський