

Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

20.06.2017 №\_\_146\_\_\_\_\_\_

Про підсумки проведення опалювального

сезону 2016-2017 років на території

населених пунктів Коростишівської міської ради

 та затвердження Плану заходів з підготовки

господарського комплексу та об’єктів соціальної

 сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

 Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Башинського С.І. та розглянувши заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року та керуючись пп.1, п.а, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію першого заступника міського голови Башинського С.І. «Про підсумки проведення опалювального сезону 2016-2017 року та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року» взяти до відома (додається).

 2. Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року

(додаються).

 3. З метою контролю за виконанням заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року утворити комісію в наступному складі:

Кохан І.М. - міський голова, голова комісії;

Башинський С.І. - перший заступник міського голови,

 заступник голови комісії;

Руденко Н.О. - головний спеціаліст відділу економічного

 розвитку, житлово-комунального

 господарства та благоустрою міської ради,

 секретар комісії;

Члени комісії:

Денисовець Ю.М. - заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів ради;

Лукомський М. Ю. - заступник міського голови з питань

 діяльності виконавчих органів ради;

Яковенко Є.П. - начальник фінансово-господарського відділу

 міської ради;

Соболівський А.М. - депутат міської ради, голова постійної

 комісії міської ради з питань бюджету та

 комунальної власності (за згодою);

Криницький О.Л. - депутат міської ради, голова

 постійної комісії міської

 ради з питань соціально-економічного

 розвитку населених пунктів

 Коростишівської об’єднаної

 територіальної громади, інвестиційної та

 підприємницької діяльності (за згодою);

Загарія І.С. - начальник відділу економічного

 розвитку, житлово-комунального

 господарства та благоустрою міської ради;

Кучик В.М. - директор КП «Коростишівський

 комунальник»;

Серьожкін М.М. - директор КП «Коростишівська

 комунальна служба»;

Снітко В.Г. - директор МКП «Водоканал».

 4. Щотижнево на засіданнях апаратних нарад при міському голові аналізувати хід виконання заходів комунальними підприємствами міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

 5. Про хід виконання заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року заслухати у жовтні 2017 року на засіданні виконавчого комітету міської ради.

 6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова Кохан І.М.

**ІНФОРМАЦІЯ**

першого заступника міського голови Башинського С.І.

«Про підсумки проведення опалювального сезону на території населених пунктів Коростишівської міської ради 2016- 2017року

та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до

 роботи в осінньо-зимовий період.

 Шановні члени виконавчого комітету та запрошені.

Проведення опалювального сезону без зривів та ускладнень можливе лише за умови детального планування заходів та неухильного їх виконання з дотриманням установлених термінів.

Відповідно до заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, затверджених рішенням виконавчого комітету від 18.05.2016 року №114 було проведено:

**МКП «Водоканал**

 1. Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Павлова в м. Коростишеві.

2. Капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі в

 м. Коростишеві на суму 272,602 тис. грн.

3. Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. Мануїльського, 4 в

м. Коростишеві.

1. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Чернишевського в

 м. Коростишеві на суму 36,0 тис. грн.

1. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Мічуріна в м. Коростишеві 118,596 тис. грн.
2. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Павлова в м. Коростишеві на суму 85,046 тис. грн..
3. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Шелушкова в

м. Коростишеві на суму 91,900 тис. грн.

1. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. М. Небаби в

м. Коростишеві на суму 261,019 тис. грн.

1. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Островського в

м. Коростишеві на суму 59,500 тис. грн.

1. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Горького в

м. Коростишеві.

1. Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. У. Громової в

м. Коростишеві.

1. Придбані глибильні насоси на артезіанські свердловини на суму 199,997 тис. грн.
2. Придбано АС-машину на суму 199,900 тис. грн.
3. Придбані канілазаційні насоси на суму 191,743 тис. грн.

15. Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621 на суму 50,0 тис. грн..

16. Капітальний ремонт вводів водопостачання в багатоквартирних будинках на суму 300,0 тис. грн.

17. Капітальний ремонт колодязів водоканалізаційних мереж в

м. Коростишеві на суму 50,0 тис. грн.

18. Капітальний ремонт приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4,5.

19. Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяна,10 в

м. Коростишеві на суму 57,801 тис. грн.

20. Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова в

м. Коростишеві на суму 52,231 тис. грн.

21. Капітальний ремонт водогінних мереж по заміні пожежних гідрантів в

 м. Коростишеві.

**КП «Коростишівська комунальна служба»**

Значною мірою проведення опалювального сезону 2016-2017 років залежало від вчасно виконаних ремонтних робіт житлового фонду. Так комунальним підприємством «Коростишівська комунальна служба» протягом 2016 року проводились роботи по ремонту будинків, прибудинкових територій, систем електропостачання, систем водопостачання та водовідведення.

**1.Капітальний ремонт житлового фонду**

 Виконані роботи по капітальному ремонту входу в підвальні приміщення в будинках за адресами: вул. Київська, 108 на суму-19,5 тис. грн., вул. Соборна Площа,4 (1вхід в підвал) на суму 28,7 тис. грн., вул. Соборна Площа,4 (2 входи в підвал) перенесено на 2017рік.

Капітальний ремонт козирків 20 шт. 200 м² на суму 45,80 тис. грн.

 **2. Капітальний ремонт систем водопостачання**

 Роботи виконані в 7 будинках. Всього на капітальний ремонт систем водопостачання використано 219,00 тис. грн.

 3**. Капітальний ремонт систем водовідведення**

Проведені роботи в 17 будинках на суму 158,6 тис. грн.

**4. Капітальний ремонт систем електропостачання**

Роботи виконані в будинках: вул. Героїв Небесної Сотні,18а на суму 43,3 тис. грн., та вул. С. Площа,19 на суму 145,7 тис. грн.

**5. Благоустрій прибудинкових територій**

Встановлення дитячих майданчиків 10 шт. (28 елементів) на суму 199,7 тис. грн.

Заготівля піскосуміші 60т.

Здійснення перевірки димветканалів -2552 кв.

Поточний ремонт приямків 10 шт. на суму 6,0 тис. грн.

Ремонт автогідропідіймача – 1 один.

**КП «Коростишівський комунальник»**

Велике значення для забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період має якісна підготовка комунального підприємства щодо утримання в належному стані дорожнього господарства, поточного ремонту дорожнього покриття та вуличного освітлення міста. Проведено капітальний ремонт освітлення вулиць міста Коростишева на суму 300,00 грн. Протягом 2016 року виконано поточний ремонт вулиць та провулків міста Коростишева на який використано 3 млн. 896 тис. 976 грн. та на капітальний ремонт 3 млн. 452 тис. 00 грн.

Була проведена підготовка автотракторної техніки для роботи в осінньо-зимовий період (розкидачі пісчано-солевої суміші, навісне обладнання снігоприбиральної техніки та ін.). Вчасно та в необхідній кількості заготовлена пісчано-солева суміш для посипання проїжджої частини, тротуарів та пішохідних доріжок в період ожеледиці.

В необхідній кількості заготовлено дрова для оранжереї та нагріву води.

На кладовище в достатній кількості вивезена костра для забезпечення можливості проведення поховань в зимовий період.

**КП «Теплосервіс»**

У опалюваному сезоні 2016-2017 років підприємством проводилось обслуговування міні-котелень ДНЗ м. Коростишева та міні-котелень Коростишівської міської ради.

Опалювальний сезон пройшов у штатному режимі.

План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років не надається в зв’язку з розпочатою процедурою банкрутства КП «Теплосервіс» (ухвала господарського суду Житомирської області про порушення провадження у справі про банкрутство від 25.05.2017року справа №906/365/17).

**Дошкільні навчально-виховні заклади.**

По всіх дошкільних навчально-виховних закладах вчасно підготовлено відповідний пакет документів для отримання дозволу на роботу котелень в опалювальний період, що дало змогу вчасно розпочати опалювальний сезон 2016-2017 років.

 На даний час розроблені відповідні заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року, які пропонуються до затвердження на засіданні виконавчого комітету міської ради (додаток).

Дякую за увагу.

Перший заступник

міського голови С. І. Башинський

Додаток до рішення

 виконавчого комітету

 № \_\_\_\_\_\_ від 20.06.2017

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Зміст заходу** | **Вартість****виконаних робіт****тис. грн.** | **Виконавець** | **Термін****виконання** | **Відмітка про****виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **Житлово-комунальне господарство**  |
|  **1.** | **МКП «Водоканал»**  |  |  |  |  |
|  | **Споруди-водозабору** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Очищення та дезінфекція очисних водопровідних споруд головного водозаборуВиконати капітальний ремонтбудівель та споруд на головному водозаборі  |  | МКП «Водоканал» МКП «Водоканал»  | виконанодо 01.11.17 |  |
|  | Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабор |  | МКП «Водоканал» | до 01.11.17 |  |
|  | Проведення технічного обслуговування ліній електропередачта електричного обладнання на головному водозаборіПридбання силового трансформаторуТМ 160-10/400 на головний водозабор Придбання частотного перетворювачана головний водозабор марки «Lenze» Придбати силовий трансформатор ТМ 25   |  | МКП«Водоканал» МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»   |  до 01.09.17при наявності фінансування при наявності фінансування до 01.09.17  |  |
|  | **Артезіанські свердловини** |  |  |  |  |
|  | Ремонт та утеплення павільйонів свердловин   |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.17 |  |
|  | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах свердловин |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.17 |  |
|  | Провести технічне обслуговування ліній електропередач арт. свердловин та трансформаторівПридбати глибинні насоси ЕЦВ 8-25-150 та ЕЦВ 6-10-110 |  | МКП «Водоканал»МКП «Водоканал» | до 01.10.17до01.08.17 |  |
|  | **Водогінна мережа міста** |  |  |  |  |
|  | Проведення дезинфекції та промивки водопровідної мережі містаПроведення ремонту та заміну запірної арматури на водогінній мережі міста |  | МКП «Водоканал»МКП«Водоканал»  |  виконанодо 01.10.17 |  |
|  | Провести ремонт, ревізію вуличних колонок на водогінних мережах містаПровести ремонт оглядових водогінних колодязів на вуличних мережах містаКапітальний ремонт водогінних мереж по заміні пожежних гідрантівКапітальний ремонт водогінних мереж вул. Островського та вул. Шелушкова |  | МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»МКП«Водоканал» | до 01.07.17 до 01.10.17до 01.10.17 до 01.07.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |  |
|  | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів |  | МКП «Водоканал» |  до 01.10.17 |  |
|  | Провести ремонт та утеплення напірного каналізаційного колектора прокладеного через р. Левча**Очисні каналізаційні споруди**Реконструкція очисних споруд каналізації м. Коростишева продуктивністю 2000 м3 на добу з перспективою до 3000 м3 на добу по вул. Польовій |  | МКП «Водоканал»На протязі року при надходженні фінансування | до 01.07.17 |  |
|  | **Каналізаційно-насосні станції** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Провести ревізію запірної арматури, зворотніх клапанів, насосних агрегатів на КНС №№ 1,2,3,4, |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.17 |  |
|  | Ремонт приточних каналізаційнихрезервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4,5Технічний огляд та ремонт та ремонт насосних агрегатів на КНС №1,2,3,4 |  | МКП «Водоканал»МКП«Водоканал»  | до 01.10.17до 01.08.17 |  |
| **2.** | **КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |  |  |  |
|  | **Ремонт будівель житлового фонду**  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт входів в підвальне приміщення(Соборна Площа,4 (2 входи))Поточний ремонт: | 115,00 | КП «Коростишівська комунальна служба » | до 01.11.17  |  |
|  | Дахів 60 м2 | 9,0 | КП «Коростишівська комунальна служба » | до 01.11.17 |  |
|  | Коминів 10 шт. | 6,0 |  |
|  | Дверей 10 шт | 2,0 |  |
|  | Слухових та смотрових вікон 30 шт. | 3,0 |  |
|  | Остіклення вікон 20м2 | 2,0 |  |
|  | Поточний ремонт еозирків входів у під’їзд 5шт. | 2,0 |  |
|  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 30м2 | 4,0 |  |
|  | Ремонт під’їздів 20 шт. Ремонт відбійників, коньків 30м.п. Ремонт ліньовок 30 м.п.  | 20,06,06,0 |  |
|  | **Ремонт внутрішньо будинкових мереж** |  | КП «Коростишівська комунальна служба » |  до 01.11.17  |  |
|  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведенняПоточний ремонт систем електропостачання | 40,0 |  |
|  |  | 15,0 |  |
|  | **Благоустрій прибудинкових територій** |  |  |  |  |
|  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по населеним пунктам | 50,00 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.17на протязі рокудо 01.11.17 до 01.11.17до 01.11.17до 01.11.17до початку опал. сезону |  |
|  |  |  |  |
|  | Зрізання та кронування аварійних деревПеревірка вентиляційних та димових каналів, закладів будинківЗаготівля піскосуміші 50 т.Поточний ремонт приямків 10 шт. Ремонт автотракторної техніки 1 од.Здійснення перевірки димветканалів у багатоквартирних житлових будинках ( 3064 кв.) | 200,005,03,05,010,0 |  |
|  |  |  |  |
| **3.** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |  |  |  |
|  | **Благоустрій** |  |  |  |  |
|  | Заготівля піскосуміші – 770 тон (піску-700т. солі-70т). |  | КП «Коростишівський комунальник» |  до 01.11.17  |  |
|  | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення  |  |   до 01.10.17  |  |
|  | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період Провести утеплення грунту під зимовими захороненнями -1800 кв. м.Поточний ремонт освітлення вулиць міста  |  |  |  до 01.10.17до 01.11.17 до 01.11.17  |  |
|  | Виконання поточного та капітального ремонту доріг відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Коростишівської територіальної громади на 2017 |  |  |  до 01.11.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету В.В. Коваленко