Додаток

до рішення виконавчого комітету

від__________________№___________

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів  Коростишівської міської ради за 2024 рік

Рішенням другого пленарного засідання 38 позачергової сесії Коростишівської міської ради восьмого скликання від 03.10.2024 року № 725 затверджено Програму соціально-економічного розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2024 рік.  Проведено аналіз виконання по окремих галузях даної програми.

Заходи передбачені програмою на 2024 рік реалізовувалися з урахуванням фінансових можливостей та відповідно до прийнятого міського бюджету в межах відведеного фінансування та у досить стислі терміни, багато чого зробити не вдалося.

##### МКП «Водоканал»

##### З міського бюджету у 2024 році виділялися кошти МКП «Водоканал»  відповідно до Програмою соціально-економічного розвитку, а також   по програмі фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які надають житлово-комунальні послуги.

##### Всього виконано заходів  на суму 22 млн.49,3 тис.грн.

##### Дані кошти були спрямовані:

- Поточний ремонт та ліквідація аварійних ситуацій, що виникають на водоканалізаційних мережах – 5448,5 тис.грн.;

- Поточний ремонт насосів – 640,1 тис.грн.;

- Придбання насосів – 2284,6 тис.грн.;

- Погашення податкового боргу по ПДВ – 4246,2 тис.грн.;

- Погашення екологічного боргу – 138,8 тис.грн.;

- Погашення боргу по електроенергії – 2741,7 тис.грн.;

- Придбання екскаватора-навантажувача – 4850,4 тис.грн.;

- ПКД  на капітальний ремонт водоводу по вул.Л.Каденюка – 100,0 тис.грн.;

- Придбання піскорозкидного обладнання – 1500,0 тис.грн.;

- Придбання бочки для асенізатора – 99,0 тис.грн.

##### КП «Коростишівський комунальник»

Основним видом діяльності  підприємства є надання послуг по вивезенню та знешкодження твердих побутових відходів населенню, утримання кладовищ, парку, алеї слави.

Протягом 2024  року кошти з міського  бюджету виділені на на КП «Коростишівський комунальник» підприємством були спрямовані:

- Проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури 384,3 тис.грн. з них78,3 тис.грн. сплачено у 2025 році;

- Придбання навісного обладнання 85,6 тис.грн.;

- Погашення податкового боргу 1080,0 тис.грн;

- Погашення боргу по ПДФО 730,0 тис.грн.;

- Дорожня розмітка на дорогах 100,0 тис.грн;

- Забезпечення благоустрою кладовищ 175,3 тис.грн;

- Придбання домовин 92,1 тис.грн.;

- Зрізання аварійно небезпечних дерев 196,5 тис.грн;

- Придбання контейнерів для  ТПВ   264,7, з них 107,6 тис.грн сплачено у 2025 році;

- Очистка та посипка доріг 161,3 тис.грн;

- Забезпечення функціювання мереж зовнішнього освітлення 2716,9 тис.грн. з них 384,9 тис.грн сплачено в 2025 році;

- Придбання електротоварів для поточного ремонту вуличного освітлення 168,3 тис.грн.;

- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  584,8 тис.грн;

- Придбання солі 312,0 тис.грн (проплачено у 2025 році);

- Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони та забезпечення благоустрою  міста 357,1 тис.грн.

- Забезпечення благоустрою міста та старостинських округів 3362,2 тис.грн.;

- Придбання дизпалива 1719,7 тис.грн.;

- Придбання щебня.

КП «Коростишівська комунальна служба»

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з управління багатоквартирними будинками.

Станом на 01.01.2025 року КП «Коростишівська комунальна служба» були проведені роботи з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на суму 1млн.317,2 тис.грн.

Також виконані роботи:

- забезпечено ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 1100м³ на суму 296,5 тис.грн.;

- прибирання снігу на суму 30,0 тис.грн.;

- послуги по благоустрою вулиць міста, прибирання дорожнього змету на суму 230 тис.грн.;

- викошування комбінованих газонів на суму 262,0 тис.грн.;

- зрізання (кронуванню) дерев на суму 366,1 тис.грн.;

- проведено поточний ремонт, техобслуговування автотехніки підприємства на суму 124,9 тис.грн.;

- проведення деритизації на суму 25,0 тис.грн.

Загальна  сума коштів освоєних підприємством становить

ОСВІТА

На території громади проживає  839  дітей віком від 3 до 6 років. Відвідують заклади дошкільної освіти  814 дітей 3-6 років, що становить 97,0% від загальної кількості, охоплення дітей 5-тирічного віку 100%.

У закладах загальної середньої освіти навчається 3755 дітей, з них 289 першокласників.

Завдяки державній субвенції у сумі 1487,6 тис.грн. з листопада 2024 року організовано безкоштовне харчування для всіх школярів початкових класів.

Організовано регулярне перевезення дітей до місця навчання та педагогів до місця роботи.

Заклади освіти проводили значну роботу щодо організації змістовного дозвілля школярів у літній період. Функціонували пришкільні табори та табори на базі позашкільних закладів.

Завдяки участі у пілотному проєкті «Безпечне освітнє середовище» 185 дітей громади мали можливість відпочити у таборах Карпат.

Кожен заклад освіти має облаштоване укриття. За рахунок коштів благодійної організації UNICEF за підтримки ЄС та королівства Бельгії зроблено ремонтні роботи в укритті Коростишівського ЗДО №13.

Упродовж  2024 року було зроблено ряд робіт, як за кошти місцевого бюджету, так і позабюджетні (орієнтовно з місцевого бюджету виділено близько  2 млн. грн).

______________________________________________________________