Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

21.11.2017                                                                                                                  №_______

Про виконання Програми

економічного та соціального

розвитку населених пунктів

Коростишівської міської ради

на 2017 рік за підсумками  9-ти

місяців поточного року

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради Загарія І.С. «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2017 рік за підсумками 9-ти місяців поточного року» та керуючись пп.1 п.«а» ч.1 ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради Загарія І.С. «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2017 рік за підсумками 9-ти місяців поточного року» взяти до відома (додається).

2. Відмітити, що робота виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств міста, старостинських округів,  протягом 9-ти місяців поточного року була направлена на належне виконання заходів Програми та покращення всебічного розвитку  населених пунктів Коростишівської міської ради.

3. Відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради (Загарія І.С.) забезпечити координацію роботи комунальних підприємств міста  в частині повного виконання заходів  Програми до кінця 2017 року.

4. Фінансово – господарському відділу Коростишівської міської ради (Яковенко Є.П.) контролювати проведення розрахунків по виконаних роботах, а фінансовому управлінню Коростишівської міської ради (Якименко А.О.) контролювати використання субвенцій з різних бюджетів.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Лукомського М.Ю.

Міський  голова                                                                                                           І.М. Кохан

ІНФОРМАЦІЯ

«Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2017 рік за підсумками 9-ти місяців поточного року».

Шановні  члени виконавчого комітету  та  запрошені!

Аналізуючи хід виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 9  місяців 2017 року  слід відмітити, що діяльність міської ради, її виконавчого комітету,  комунальних підприємств міста була направлена  на її виконання.

Підсумовуючи виконання програми за 9 місяців поточного року   в розрізі  комунальних підприємств слід відмітити наступне:

МКП «Водоканал»

| № п/п | Назва об’єкта | Вартість робіт тис. грн. | Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі | 200,0 | Готується договір на виконання робіт |
| 2. | Капітальний ремонт водогонів: |  |  |
|  | по вул. Шелушкова | 189,245 | Роботи виконано на 95% |
|  | по вул. Островського | 122,182 | Роботи виконані на 90 % |
|  | по вул. П.Орлика,№7-16 | 150,0 | Роботи виконані |
|  | по вул. І.Огієнка | 290,0 | Готується договір на виконання робіт |
| 3. | Капітальний ремонт вводів водопостачання в багатоповерхових будинках | 300,0 | При наявності фінансування |
| 4. | Капітальний ремонт каналізаційних мереж: |  | Виконання до кінця 2017 |
|  | по вул. Соборна Площа, №4 | 70,0 | Документи надані для розгляду «ЄВРОДОМКОМФОРТ» |
|  | по вул. І.Франка , №2Г | 190,0 | ПКД в стадії розробки |
| 5. | Придбання глибинних насосів на артезіанські свердловини | 200,0 | Придбано |
| 6. | Придбання силового трансформатора ТМ 160-10/0,4 на головний водозабір | 100,0 | При наявності фінансування |
| 7. | Придбання частотного перетворювача на головний водозабір (2 шт.) | 130,135 | Документи знаходяться на оплаті |
| 8. | Капітальний ремонт Приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС№1,2,3,4,5 | 90,0 | Роботи виконані на 100%, документи здано на оплату |
| 9. | Придбання силового трансформатора ТМ 25 | 30,0 | Документи знаходяться на оплаті |

КП «Коростишівський комунальник»

Благоустрій

| № | Планові заходи | Планові витрати тис. грн. | Держ. бюдж. тис. грн. | Місцев. бюдж. тис. грн. | Хід виконання тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 500,0 | - |  | Виконується при необхідності |
| 2 | Заміна огорожі кладовищ в с. Квітневе | 50,0 | - | 95,0 | 95,0 |
| 3 | Заміна огорожі кладовищ в, с. Щигліївка, | 180,0 | - |  |  |
| 4 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по населеним пунктам | 250,0 | - | 135,698 | 135,698 |
| 5 | Утримання та поточний ремонт світлофорів (частково) | 100,0 | - |  | Проводиться постійно |
| 6 | Виготовлення метало-конструкцій для потреб міста (зупинки, лавочки,) | 50,0 | - |  | Виготовлені зупинка та лавочки |
| 7 | Покращення благоустрою кладовищ та братських могил | 300,0 | - |  | Проведена санітарна очистка на весні |
| 8 | Належне утримання клумб | 200,0 | - |  | Проводилося |
| 9 | Зрізання аварійно-небезпечних дерев по населених пунктах | 267,0 | - | 10,761 | 10,761 |
| 10. | Оренда бульдозера | 90,0 | - | 60,0 | 60,0 |
| 11. | Машина дорожня комбінована МКДЗ (з піскорозкидальним та плужно-щіточним обладнанням) на базі самоскида МАЗ або еквівалент | - | 2102,300 | - | Укладено договір закупівлі |
| 12. | Самоскид із снігоочисним відвалом на базі МАЗ або еквівалент | - | 1950,00 | - | Укладено договір закупівлі |
| 13. | Капітальний ремонт автовишки | 200,0 | - | 120, | 120,0 |
| 14. | Поточний ремонт по встановленню ввідних комутаційних апаратів по селам ОТГ в Коростишівському районі | 28,589 | - | 28,589 | Виконано |
| 15. | Поточний ремонт водогінної мережі по Соборній Площі (фонтан Русалка) в м. Коростишеві | 3,415 | - | 3,415 | Виконано |
| 16. | Поточний ремонт системи опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві | 102,560 | - |  | Виконано |
| 17. | Поточний ремонт освітлення вул. Шелушкова в м. Коростишеві | 76,866 | - |  | Виконано |
| 18. | Поточний ремонт освітлення верхньої частини парку в м. Коростишеві | 200,0 | - |  | Виконано |
| 19. | Поточний ремонт освітлення пров. Різдвяний в м. Коростишеві | 100,0 | - |  | Виконано |
| 20. | Придбання пристрою примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах | 30,0 | - | 22,0 | Укладено договір на суму 22,0 тис. грн. |
| 21. | Придбання модульної споруди цехової збірки | 200,0 | - |  | Укладено договір |
| 22. | Придбання циркуляційного насосу | 15,0 | - |  | Укладено договір |
| 23. | Придбання солі | 80,0 | - |  | Завезено 12 тон |

Ремонт доріг

| № | Планові заходи | Планові витрати тис. грн. | Держ. бюдж. тис. грн. | Місцев. бюдж. тис. грн. | Хід виконання тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул. Володимирська | 200,0 | - | 114.700,91 | 114.700,91 |
| 2. | вул. Київська | 200,0 | - | 70.073,26 | 70.073,26 |
| 3. | вул .Шелушкова | 200,0 | - | 199.908,78 | 199.908,78 |
| 4. | пров. Некрасова | 941,0 | - | 197.525,28 | 197.525,28 |
| 5. | вул. Київська (друг.Південна) | 200,0 | - | 199.992,13 | 199.992,13 |
| 6. | пров. Суворова | 200,0 | - | 199.995,26 | 199.995,26 |
| 7. | вул. Шевченка | 200,0 | - | 199.992,13 | 199.992,13 |
| 8. | вул. С.Площа | 200,0 | - | 187.434,08 | 187.434,08 |
| 9. | вул. Тельмана | 200,0 | - | 199,67524 | 199,67524 |
| 10. | вул. Семінарська | 200,0 | - | 177.084,00 | 177.084,00 |
| 11. | вул. Суворова | 200,0 | - | 199.971,13 | 199.971,13 |
| 12. | вул. Павлова | 200,0 | - | 199.922,40 | 199.922,40 |
| 13. | прибуд. терит. вул. С.Площа | 200,0 | - | 199.990,00 | 199.990,00 |
| 14. | вул. Гагаріна | 200,0 | - | 51.975,35 | 51.975,35 |
| 15. | вул. Сергія Панасюка | 200,0 | - | 199.609,20 | 199.609,20 |
| 16. | вул. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 191.010,00 | 191.010,00 |
| 17. | вул. Горького | 200,0 | - | 196.518,00 | 196.518,00 |
| 18. | вул. У.Громової | 1180,0 | - | 979.992,00 | 979,992,00 |

Інформація КП «Коростишівська  комунальна служба»

Згідно програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2017 рік  КП «Коростишівська комунальна служба» були частково виділені кошти на:

- Капітальний ремонт входів у підвальні приміщення по вул. С.Площа, 4 на суму 115,0 тис. грн. (які були перенесені з 2016 року). Роботи завершені  повністю (2 входи) на суму 74,5 тис. грн., зекономлено 40,5 тис. грн.

- Станом на 01.10.2017 року на підприємстві, є в наявності проектно-кошторисна документація на суму 1337,30 тис. грн. по наступних об’єктах капітального ремонту, яка була виготовлена ще в 2016:

- капітальний ремонт даху житлових будинків по вул. Різдвяна 19, вул. Київська 94, вул. Київська 102;

- капітальний ремонт відмостки житлового будинку по вул. У.Громової 11;

- капітальний ремонт цоколя житлового будинку по вул. І.Франка 2г;

- капітальний ремонт системи електропостачання житлових будинків по вул. Володимирська 3, вул. Київська 131;

- капітальний ремонт системи водовідведення житлових будинків по вул. Горького 12а, вул. І.Франка 2б, вул. Гвардійська 39а, вул. Київська 55, 103, 131, 133, 135, вул. Шевченка 35;

- капітальний  ремонт системи водопостачання житлових будинків по вул. Горького 12а, вул. Київська 108а.

Роботи по даних об’єктах не виконувалися у зв’язку із відсутністю фінансування з міського бюджету.

Вивезено сміття з території міської ради за 9 місяців 2017 року 183м3 на суму -23,9 тис. грн.

Проведено зрізання (кронування) дерев на території міської ради  за 9 місяців 2017 року 166 м3 -135 дерев на суму 137,1 тис. грн.

Житлове господарство

| № | Планові заходи | Планові витрати тис. грн. | Держ. бюдж. тис. грн. | Місцев. бюдж. тис. грн. | Хід виконання тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевірка, ремонт вентиляційних і димових каналів закладів, будинків | 20,0 | - |  | Виконано |
| 3. | Технічне обстеження електротехнічних мереж та установок приміщень Коростишівської міської ради | 19,2 | - |  | Виконано |
| 4. | Поточний ремонт систем опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві | 110,0 | - |  | Виконано |
| 5. | Поточний ремонт приміщень Коростишівської міської ради | 200,0 | - |  | Виконано |
| 6. | Поточний ремонт електричних мереж та ввідного щита готелю «Світанок» по вул. Святотроїцька, 6 в м. Коростишеві | 22,0 | - |  | В стадії виконання |
| 7. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкової каналізаційної мережі по вул. Київська,113,в м. Коростишеві | 100,0 | - |  | Укладено договір із підрядною організацію |

Дякую за увагу!

Начальник відділу економічного розвитку,

житлово-комунального господарства

та благоустрою Коростишівської міської ради                                                                   І.С. Загарія