Додаток 1

до Програми соціально-економічного

розвитку населених пунктів

Коростишівської міської ради нам 2021 рік

**Заходи до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів**

**Коростишівської міської ради на 2021 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планові заходи | Обсяг фінансування всього тис.грн. | Джерела фінансування тис.грн. | | | | | | Термін реалізації | Відповідальний виконавець | Виконання | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування | За рахунок перевик. доходної частини міськ. бюджету |  | |  |  |
| 1. **БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**2.ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коригування ПКД «Капітальний ремонт станції водоочистки по вул.Грибоєдова в м.Коростишеві» | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 2. | Коригування ПКД реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м/добу з перспективою розвитку до 3000 куб.м./добу по вул.Польовій в м.Коростишеві’ | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2021 | Міська рада  МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 3. | Виготовлення ПКД на реконструкцію КНС №5 в м.Коростишеві | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 4. | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту водопроводу по вул.Героїв Чорнобиля в м.Коростишеві | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 5. | Поточний ремонт водоводу від свердловини №9 в м.Коростишеві | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2021 | МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 6. | Поточний ремонт водоводу на водозаборі №1 по провул.Горького, 20 в м.Коростишеві | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 7. | Поточний ремонт водогонів вулиць міста Коростишева | 470,0 | - | - | 470,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 8. | Поточний ремонт та заміна запірної арматури на водогонах міста Коростишева | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 9. | Встановлення регуляторів тиску по вул.Гагаріна та вул.Миру в м.Коростишеві | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 10. | Заміна водопровідного вводу до будинку №3 по вул.Пилипа Орлика | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 11. | Придбання модуля каналопромивочного високого тиску з бензиновим приводом ШТОРМ 2041 МК | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2020 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 12. | Поточний ремонт дворової каналізаційної мережі по вул. Київська, 131 в м.Коростишеві | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 13. | Поточний ремонт внутрішніх систем водовідведення приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4 в м.Коростишеві | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 14. | Придбання глибинних насосів | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - |  | Міська рада, МКП «Водоканал» |  |
| 15. | Заміна водопровідного вводу до будинку №18 а по вул. Героїв Небесної Сотні | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал, підрядна організація» |  |
| 16. | Поточний ремонт каналізаційного насосу Grungfos | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 17. | Придбання течешукача (прилад для визначення витоків води при ліквідації поривів) | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 18. | Поточний ремонт колодязів на водопровідних та каналізаційних мережах м.Коростишева | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2021 | Міська рада,  МКП «Водоканал»,підрядна організація |  |
| 19. | Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого водопостачання | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал» |  |
| 20. | Погашення податкового боргу Коростишівського МКП «Водоканал» | 2000,0 | - | - | 350,0 | - | 1650,0 | 2021 | Міська рада, МКП «Водоканал» |  |
|  | **Всього** | **4890,0** | **-** | **-** | **2800,0** | **-** | **2090,0** |  |  |  |

**3.БЛАГОУСТРІЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коригування ПКД будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Коростишеві (ІІ-ІІІ черга будівництва) | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 | Міська рада  КП «Коростишівський комунальник» підрядна організація |  |
| 2. | Утримання вулиць двірниками на теритрії м.Коростишів | 1650,0 | - | - | 1650,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 3. | Обслуговування вуличного освітлення | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 4. | Благоустрій старостинських округів | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», в.о. старост |  |
| 5. | Догляд за зеленими насадженнями | 400,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 6. | Санітарна очистка на території міста | 166,0 | - | - | 166,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 7. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 400,0 | - | - | 350,0 | - | 50,0 | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», підрядна організація |  |
| 8. | Прибирання доріг від снігу | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2021 |
| 9. | Посипання доріг піскосумішшю | 200,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба» підрядна організація  Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 10. | Розмітка доріг | 100,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | 2021 |  |
| 11. | Обслуговування світлофорів та камер відеоспостереження в м.Коростишеві | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | 2021 |  |
| 12. | Поточний ремонт освітлення вулиць міста | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2021 |  |
| 13. | Придбання пристрою примусового зниження швидкості | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 2021 |  |
| 14. | Придбання дорожніх знаків | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 15. | Транспортні послуги по перевезенню | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | 2010 |  |
| 16. | Придбання твердого палива для старостинських округів | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | 2021 |  |
| 17. | Придбання господарчих товарів (фарба, вапно тощо) | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 18. | Придбання ламп енергозбереження | 100,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | 2021 |  |
| 19. | Придбання матеріалів для приготування піскосуміші (сіль, пісок, щебінь) | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 |  |
| 20. | Придбання запчастин на ремонт автотракторної техніки | 400,0 | - | - | 100,0 | - | 300,0 | 2021 |  |
| 21. | Капітальний ремонт автогрейдера  ДЗ-31-1 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 | 2021 |  |
| 22. | Благоустрій доріг на кладовищах | 200,0 | - | - | 50,0 | - | 150,0 | 2021 |  |
| 23. | Гідродинамічне очищення зливної каналізації в м.Коростишеві:   * вул.Різдвяна; * вул.Гастело; * вул.Київська; * вул.Горького; * вул.Соборна Площа; * вул.Семінарська | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 | 2021 |  |
| 24. | Поточний ремонт зливоприйомників в м.Коростишеві:   * вул. Різдвяна; * вул.Гастело; * вул.Київська; * вул.Горького; * вул.Соборна Площа; * вул.Семінарська | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2021 |  |
| 25. | Поточний ремонт фонтану за адресою: вул.Соборна Площа м.Коростишів | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація  Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 26. | Поточний ремонт фонтану за адресою: вул.Дарбіняна в м.Коростишів | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 |  |
| 27. | Придбання навантажувача грейферного монтованого НМ – 1200 «Карпатець» | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - | 2021 |  |
| 28. | Придбання підмітально-прибиральної машини | 1650,0 | 1650,0 | - | - | - | - | 2021 |  |
| 29. | Поточний ремонт цегляних боксів | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 |  |
| 30. | Придбання залізобетонних конструкцій на майданчики ТПВ | 100,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | 2021 |  |
| 31 | Придбання садової техніки | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 2021 |  |
| 32. | Придбання дизельного пального | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 |  |
| 33. | Благоустрій міського парку | 100,0 | - | - | 70,0 | - | 30,0 | 2021 |  |
| 34. | Виготовлення проектної документації по встановленню сфітлофорного обєкту на перехресті вулиць Мануїльського та Київська в м.Коростишеві | 70,0 | - | - | 40,0 | 30,0 | - | 2021 |  |
| 35. | Погашення податкового боргу КП «Коростишівський комунальник» | 2000,0 | - | - | 500,0 |  | 1500,0 | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Регулювання чисельності безпритульних тварин | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 37 | Заходи по лакалізації та ліквідації карантинних та інших токсичних рослин | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **14396,0** | **2950,0** |  | **6086,0** | **30,0** | **5330,0** |  |  |  |

**4.ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Капітальний ремонт дорожнього покриття** | | | | | | | | | | |
| 1. | Вулиць міста | 1097,0 |  |  | 1097,0 |  |  |  | Міська рада,  КП «Коростишіський комунальник», підрядна організація |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО ПО КАПРЕМОНТАХ:** | **1097,0** |  | **-** | **1097,0** | **-** |  |  |  |
|  | **Поточний ремонт дорожнього покриття** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 1. | Вулиць міста | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2021 | Міська рада, КП «Комунальник» підрядна організація |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього** | **2000,0** |  |  | **2000,0** |  |  |  |  |  |

**5.ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт дворової каналізаційної мережі по вулицях міста Коростишева | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба», підрядна організація |  |
| 2. | Капітальний ремонт відмостки будинку по вул.Київська, 125  ОСББ «Дружба-2020» м.Коростишів  Житомирська область | 256,490 | - | - | - | 51,298 | 205,192 | 2021 |  |
| 3. | Капітальний ремонт електропостачання будинку по вул.Київська, 125  ОСББ «Дружба-2020» м.Коростишів  Житомирська область | 247,627 | - | - | - | 49,525 | 198,102 | 2021 |  |
| 4. | Капітальний ремонт відмостки будинку по вул. Івана Богуна, 40А (Горького, 40А) ОСББ «Мальва-1»  М.Коростишів Житомирська область | 146,436 | - | - | - | 29,287 | 117,149 | 2021 |  |
|  | **Всього:** | **850,553** | **-** | **-** | **200,0** | **130,11** | **520,443** |  |  |

**6. РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Коростишівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій ім.Л.Х.Дарбіняна» | 2148,764 | - | - | - | - | 2148,764 | 2021 | Коростишівська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, підрядна організація  Коростишівська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, підрядна організація  Коростишівська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, підрядна організація |  |
| 2. | Будівництво системи водопостачання та водовідведення Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2021 |  |
| 3. | Капітальний ремонт Коростишівської міської станції юних техніків «Заміна вікон на енергоефективні» | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 4. | Капітальний ремонт даху Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Житомирської області | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2021 |  |
| 5. | Капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі Вільнянського ліцею Коростишівської міської ради Житомирської області | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 |  |
| 6. | Капітальний ремонт покрівлі Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Житомирської області за адресою: м.Коростишів, вул.Шевченка, 39 (перехідний об’єкт) | 3724,3 | - | - | 3724,3 | - | - | 2021 |  |
| 7. | Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №7 «Сонечко» згідно вимог НАССР | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2021 |  |
| 8. | Капітальний ремонт спортивної та актової зали Коростишівської гуманітарної гімназії №5 ім.Т.Г.Шевченка Житомирської області | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2021 |  |
| 9. | Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти №13 Коростишівської міської ради Житомирської області відповідно до вимог НАССР | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 2021 |  |
| 10. | Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | 2021 |  |
| 11. | Капітальний ремонт огорожі Комунальної установи «Комплексно дитячого-юнацької спортивної школи» Коростишівської міської ради | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 2021 |  |
| 12. | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення з встановленням нового котла закладу дошкільної освіти №6 Коростишівської міської ради Житомирської області | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2021 |  |
| 13. | Капітальний ремонт водопровідної каналізаційної системи Щигліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області | 295,0 | - | - | - | - | 295,0 | 2021 |  |
| 14. | Капітальний ремонт Коростишівського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки «Заміна вікон на енергоефективні» | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 15. | Капітальний ремонт Коростишівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія імені Олега Ольжича » Житмирської оласті «Заміна вікон на енергоефективні, щознаходиться за адресою: вул.Мануїльського, 14, 27 м.Коростишів Житомирської області» | 737,400 | - | - | - | - | 737,400 | 2021 |  |
| 16. | Капітальний ремонт відмостки приміщення Стрижівського ліцею Коростишівської міської ради Житомирської області | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2021 |  |
| 17. | Придбання компютерної техніки для Коростишівського будинку дитячої творчості | 53,200 | - | - | - | - | 53,200 | 2021 |  |
| 18. | Капітальний ремонт даху приміщення початкової школи Більковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2021 |  |
| 19. | Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 Коростишівської міської ради Житомирської області | 5115,622 | - | - | 5115,622 | - | - | 2021 |  |
| 20. | Капітальний ремонт даху приміщення Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 «Барвінок» | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2021 |  |
| 21. | Встановлення системи автоматичного протипожежного захисту (пожежна сигналізація) | 985,0 | - | - | - | - | 985,0 | 2021 |  |
| 22. | Капітальний ремонт внутрішніх пожежних водопроводів | 140,0 | - | - | - | - | 140,0 | 2021 |  |
| 23. | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій закладів освіти | 415,0 | - | - | - | - | 415,0 | 2021 |  |
| 24. | Придбання обладнання для харчоблоків закладів освіти Коростишівської міської ради | 380,0 | - | - | - | - | 380,0 | 2021 |  |
| 25. | Організація відпочинку учнів у пришкільних таборах відповідно Програми Коростишівської міської ради щодо відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки | 590,0 | - | - | 590,0 | - | - | 2021 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради |  |
|  | **Всього** | **21484,286** | **-** | **-** | **9429,922** |  | **12054,364** |  |  |  |

**7.РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт системи теплопостачання котельні Будинку культури с.Бількіці Житомирської області | 1465,670 | 600,0 | 500,0 | 365,670 |  |  |  | Відділ культури та туризму міської ради  . |  |
| 2. | Капітальний ремонт читального залу Публічної бібліотеки Будинку культури м.Коростишів вул. Соборна Площа, 20 | 600,0 | 300,0 | 51,0 |  |  | 249,0 |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт (термосанація) будівлі Коростишівської музичної школи Житомирської області м.Коростишів, вул.Дарбіняна, 4 | 3633,344 | 1500,0 | 1600,0 |  |  | 533,344 |  |  |
| 4. | **Всього** | **5699,014** | **2400,0** | **2151,0** | **365,670** |  | **782,344** |  |  |

**8.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надання адресної матеріальної допомоги:   * малозабезпеченим верствам населення; * учасникам АТО та їх сім’ям; * інвалідам; * надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого; * іншим категоріям | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 2. | Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно положення «Про порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування» | 1560,0 | - | - | 1560,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 3. | Відшкодування інвалідам по зору, почесним громадянам міста, сім’ям загиблих учасників АТО 50% вартості комунальних послуг | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 4. | Співфінансування проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 5. | Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | 500,0 | - | 200,0 | 300,0 | - | - | 2021 |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт житла, яке перебуває на праві власності дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | - | 2021 | Міська рада, підрядна організація |  |
| 7. | Проведення поточного ремонту житла, яке перебуває на праві власності дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 2021 | Міська рада, підрядна організація |  |
| 8. | Придбання необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для дитячого будинку сімейного типу | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 9. | Здійснення поточного та інших видів ремонту службового приміщення (соціального призначення) | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | 2021 | Міська рада, підрядна організація |  |
|  | **ВСЬОГО** | **3100,0** | **-** | **400,0** | **2700,0** |  |  |  |  |  |

**9.СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Більковецький старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Козак Коростишівського р-ну, Житомирської області | | 200,0 | - | - | 50,0 | 150,0 | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 2. | Капітальний ремонт освітлення вул.Миру в с.Більківці | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 3. | Капітальний ремонт освітлення вул.Ударник в с.Більківці | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 4. | Капітальний ремонт освітлення вул.Молодіжна в с.Більківці | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 5. | Капітальний ремонт освітлення вул.Л.Українки в с.Більківці | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 6. | Поточний ремонт освітлення вул.Польова в с.Більківці | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **450,0** | **-** | **-** | **300,0** | 150,0 | **-** |  |  |  |
|  |  | **Вільнянський старостинський округ** | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт вул.Польова с.Вільня | | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о.старости Вільнянського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття від с.Вільня до с.Голубіївка | | 200,0 |  |  |  | 200,0 | - | 2021 |  |
| 3. | Благоустрій населеного пункту | | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 2021 |  |
| 4. | Реконструкція вуличного освітлення вул.Центральна, с.Вільня | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **380,0** | **-** | **-** | **-** | **200,0** | **180,0** |  |  |
|  | **Віленківський старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о.тарости Віленківського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Віленька | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 3. | Благоустрій старостинського округу | | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **310,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **310,0** |  |  |
|  | **Вільнянківський старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о. старости Вільнянківського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Вільнянка | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 3. | Благоустрій старостинського округу | | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **310,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **310,0** |  |  |
|  | **Здвижківський старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о. старости Здвижківського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Здвижка | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 3. | Благоустрій старостинського округу | | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **310,0** | **-** | **-** | **200,0** | **-** | **110,0** |  |  |
|  | **Квітневий старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о. старости Квітневського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Квітневе, с.Царівка | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 3. | Благоустрій старостинського округу | | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **320,0** | **-** | **-** | **-** | - | **320,0** |  |  |
|  | **Кропивнянський старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о.старости Кропивнянського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт вуличного осітлення с.Кропивня | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 |  |
| 3. | Благоустрій старостинського округу | | 20,0 | - | - | - | - | 10,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **320,0** | **-** | **-** | **-** | - | **320,0** |  |  |
|  | **Стрижівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт освітлення вул.Набережна с.Стрижівка | | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о.старости Стрижівського старостинського округу |  |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 |  |
| 3. | Ремонт огорожі кладовища в с.Колодязки Стрижівського старостинського округу | | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 2021 |  |
| 4. | Благоустрій старостинського округу | | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 2021 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **300,0** | **-** | **-** | **-** | - | **300,0** |  |  |
|  | **Щигліївський старостинський округ** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт обрядового залу в с.Щигліївка | | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 | Коростишівська міська рада, в.о.старости Щигліївського старостинського округу |  |
| 2. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Струцівка Коростишівського р-ну, Житомирської області | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 3. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Грубське Коростишівського р-ну, Житомирської області | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 4. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Продубіївка Коростишівського р-ну, Житомирської області | | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 |  |
| 5. | Благоустрій старостинського округу | | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 | 2021 |  |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **240,0** | **-** | **-** | **150,0** | **-** | **90,0** |  |  |  |
|  | **Всього по старостинських округах** | | **2940,0** |  |  | **650,0** | **350,0** | **1940,0** |  |  |  |

**10.ІНШІ ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення топографічної зйомки для схеми планування території Коростиівської міської обєднаної територіальної громади | 4298,0 | 4298,0 | - | - | - | - | 2021 | Міська рада, відділ містобудування та архітектури міської ради, підрядна організація |  |
| 2. | Розроблення схеми планування території Коростишівської міської обєднаної територіальної громади | 790,776 | 790,776 | - | - | - | - | 2021 |  |  |
| 3. | Проведення грошово-експертної оцінки нежитлових приміщень | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 4. | Проведення грошово-експертної оцінки земельних ділянок | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2020 | Міська рада |  |
| 5. | Судовий збір | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 6. | Виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
| 7. | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Теснівка | 182,7 | - | - | 182,7 | - | - | 2021 |  |  |
| 8. | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Бобрик | 136,7 |  |  | 136,7 |  |  | 2021 |  |  |
| 9. | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Більківці | 374,7 |  |  | 374,7 |  |  | 2021 |  |  |
| 10 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Козак | 197,7 |  |  | 197,7 |  |  | 2021 |  |  |
| 11 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Радівка | 198,3 |  |  | 198,3 |  |  | 2021 |  |  |
| 12 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Кропивня | 265,4 |  |  | 265,4 |  |  | 2021 |  |  |
| 13 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Красилівка | 114,4 |  |  | 114,4 |  |  | 2021 |  |  |
| 14 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Царівка | 225,7 |  |  | 225,7 |  |  | 2021 |  |  |
| 15 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Щигліївка | 155,4 |  |  | 155,4 |  |  | 2021 |  |  |
| 16 | Виготовлення/розроблення землевпорядної документації для розміщення місця видалення відходів на території Стрижівського округу за межами населеного пункту с.Стрижівка орієнтованою площею 2,00 га. | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | 2021 |  |  |
| 17 | Розроблення технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів: с.Здвижка, с.Вільня, с.Семенівка, с.Щигліївка, с.Струцівка, с.Грубське, с.Продубіївка, с.Вишневе, с.Більківці, с.Козак, с.Віленька, с.Онишпіль, с.Вільнянка, с.Борок, с.Радівка, с.Квітневе, с.Антонівка, с.Браженець, с.Красилівка, с.Царівка,с.Кропивня, с.Видумка, с.Голубівка, с.Єлізаветівка, с.Стрижівка, с.Колодязьки | 800,0 | - | - | 200,0 | - | 600,0 | 2021 | Міська рада, підрядна організація |  |
| 18 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності по старостинським округам Коростишівської ОТГ:   * Здвижківський; * Щигліївський; * Більковецький; * Віленьківський; * Вільнянківський; * Квітневий; * Кропивнянський; * Стрижівський; * Вільнянський   старостинські огруги | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2021 | Міська рада, підрядна організація |  |
| 19 | Облаштування підїзду для забору води пожежними автомобілями на «Першому озері» в м.Коростишеві | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
|  | **Всього по розділу:** | **9619,8** | **5088,776** | **-** | **2281,0** | **-** | **2250,0** |  |  |  |

**Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень установ, організацій, підприємств вогнезахисними засобами | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2021 | Підрядна організація |  |
| 2. | Придбання, технічне обслуговування (перезарядка) первинних засобів пожежогасіння | 50,0 | - | - | 5,0 | - | 45,0 | 2021 | Міська рада, комунальні підприємства Корости-шівської міської ради, заклади освіти, культури |  |
| 3. | Приведення у належний стан відповідно до встановлених вимог протипожежного водопостачання міста, сільських населених пунктів (пожежних гідрантів, пожежних водойм, водонапірних веж) | 105,0 | - | - | - | - | 105,0 | 2021 | Міська рада,  КП «Коростишівський комунальник»,  Підрядна організація |  |
| 4. | Приведення до належного стану та утримання захисних споруд цивільного захисту | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2021 | Підрядна організація |  |
| 5. | Матеріально технічне забезпечення пожежно-рятувальної частини (придбання пожежної, спеціальної рятувальної техніки, обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, запчастин, обладнання тощо) | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2021 | Міська рада |  |
| 6. | Приведення до належного стану гідротехнічних споруд річок та водойм громади | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 | Міська рада |  |
| 7. | Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2021 | Міська рада |  |
| 8. | Обладнання адміністративного приміщення міської ради за адресою Володимирська 1, м.Коростишів системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипоежного захисту» | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 2021 | Міська рада |  |
| 9. | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій\* | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2021 | Міська рада |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **1085,0** | **-** | **-** | **105,0** | - | **980,0** | - |  | Х |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ** | **67161,71** | **10438,8** | **2551,0** | **27714,6** | **510,11** | **25947,2** |  |  |  |