УКРАЇНА

## Коростишівська міська рада

## Житомирської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 27.03.2013 року  №  19

Про  затвердження  міського штабу та

заходів, щодо попередження підтоплення

міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика,

в період весняної повені 2013 року

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою попередження виникнення негативних наслідків, пов’язаних з можливим підтоплення житлових будинків, об’єктів життєзабезпечення населення, сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок, своєчасного та оперативного реагування при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій в період весняної повені 2013 року.

- Утворити міський штаб щодо попередження підтоплення міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика, в період весняної повені 2013 року, у складі:

Чиколай М.К.                   - міський голова, керівник штабу;

Потійчук М.А.                 - керуючий справами виконавчого комітету міської

ради, заступник керівника штабу.

Члени штабу:

Нагорна Н.П.                  - заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради;

Кохан І.М.                      - директор КП «Коростишівський комунальник»;

Серьожкін М.М.            - директор КП «Коростишівська комунальна служба»;

Степаненко В.М.           - директор МКП «Водоканал»;

Кравченко І.В.               - директор КП «Теплосервіс»;

Романюк М.В.                - начальник служби цивільного захисту в

Коростишівському районі Територіального управління МНС України в Житомирській області (за згодою);

Яремчук В.Л.                  - начальник Коростишівського РВ УМВС України в

Житомирській області ( за згодою);

Гончарук В.А.                 - начальник Коростишівського РЕМ (за згодою);

Войналович С.В.             - начальник Коростишівського ЦЕЗ № 6

Житомирської філії ВАТ «Укртелеком» (за згодою);

Бондарчук С.В.               - головний лікар Коростишівської центральної

районної лікарні ім.Д.І.Потєхіна (за згодою);

Ейсмонт В.С.                   - директор ДП «Коростишівське лісове

господарство» (за згодою);

Зюбак М.М.                     - директор ДП «Коростишівський лісгосп АПК»

(за згодою);

Стасюк В.І.                     - начальник філії «Коростишівський райавтодор» ДП

«Житомирський облавтодор» ( за згодою);

Осадчук В.О.                  - військовий комісар Коростишівського об’єднаного

міського військового комісаріату (за згодою);

Кузьменко В.С.              - голова правління ВАТ «Коростишівгаз» (за згодою);

Дікарєв В.Р.                    - директор ДП «Санаторій для батьків з дітьми

«Тетерів» (за згодою).

2. Затвердити Заходи, щодо попередження підтоплення міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика, в період весняної повені 2013 року (додаються).

3. Встановити чергування відповідальних працівників апарату виконавчого комітету міської ради в вечірній час до 18.00 год. щоденно, в вихідні та святкові дні з 8.00 год. до 13.00 год. в приміщені міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                    		     М.К.Чиколай

Затверджено

розпорядженням міського голови

від 27 березня 2013 року № 19

Заходи

щодо попередження підтоплення міста Коростишева та сіл Теснівки і Бобрика  в період повені 2013 року.

| №п/п | Назва заходів | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Через засоби масової інформації провести роз’яснювальну роботу серед населення міста та сіл Теснівки і Бобрика, щодо ймовірного затоплення водою вразливих місць на території міста (вул.Пролетарська, умовно названого району«Долина», умовно названого району« Киричанка»), у зв’язку з складними погодними умовами в період весни 2013 року. | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради. | Терміново |
| 2. | Депутатам міської ради побувати в місцях можливого затоплення і ознайомити жителів , які мешкають поблизу місць ймовірного затоплення, із заходами виконавчого комітету та попередити про можливе відселення їх, в разі затоплення, та живності , яка є в господарстві. | Депутати Коростишівської міської ради. | Терміново |
| 3. | Виконавчому комітету Коростишівської міської ради організувати цілодобове чергування і відслідковувати ситуацію з повенею, в разі виникнення загрози мешканцям міста та сіл Теснівки і Бобрика – приймати рішення щодо ліквідації загрози життю мешканцям міської територіальної громади. | Виконавчий комітет | На період повені |
| 4. | КП «Коростишівський комунальник» провести очистку всіх решіток липневої каналізації. | Адміністрація КП» Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.) | Терміново |
| 5. | КП «Коростишівська комунальна служба» провести очистку снігу біля входів в підвальні приміщення | Серьожкін М.М. | До 05.04.2013р. |
| 6. | МКП «Водоканал» взяти на контроль роботу свердловин, які не попадають в зону затоплення, для безперебійного забезпечення водою мешканців міста, в разі необхідності забезпечити її підвіз. | Степаненко В.М. | Постійно. |
| 7. | Провести зустріч з директором ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» по питанню розміщення людей, в разі необхідності їх відселення. | Міський голова Чиколай М.К. | Терміново. |
| 8. | МКП «Водоканал» та КП «Коростишівська комунальна служба» привести в технічну справність асенізаційні машини для відкачки води в приватному та громадському житлі. | Степаненко В.М. Серьожкін М.М. | Терміново. |
| 9. | КП «Коростишівський комунальник» взяти під контроль роботу шлюз на дамбі в міському парку через річку Тетерів | Кохан І.М. | Терміново |
| 10. | Просити директора ПАТ «Коростишівгаз» забезпечити безперебійну подачу газу мешканцям міста і взяти на контроль його подачу в будинках ймовірного затоплення. | Кузьменко В.С. | На період повені |
| 11. | Просити начальника Коростишівського сектору управління Держтехногенної безпеки в Житомирській області надавати допомогу по відкачуванню води із житлових масивів. | Виконавчий комітет міської ради | На період повені |
| 12. | Просити начальника ВДІ РВ УМВС України в Коростишівському районі Житомирської області надати виконавчому комітетові Коростишівської міської ради відомості про наявні автомобілі для відкачування води, які знаходяться у приватному секторі та всіляко сприяти в залученні цих автомобілів для відкачки води та автомобілів МНС для підвезення води населенню. | Виконавчий комітетКоростишівської міської ради Начальник ВДІ РВ УМВС України в Коростишівському районі Лінецький Г.Б. Начальник РВ УМНС України в Житомирській області Романюк М.В. | На період повені |
| 13. | Просити начальника управління Державної казначейської служби України у Коростишівському районі вирішити питання проплати коштів КП «Коростишівський комунальник» для придбання паливно – мастильних матеріалів та помпи для відкачки води. | Начальник фінансово – економічного відділу виконавчого комітету Коростишівської міської ради Яковенко Є.П. | Терміново |
| 14 | Просити начальника Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області організувати чергування і збереження матеріальних цінностей особовим складом на випадок відселення людей з домоволодінь, з метою уникнення спроб мародерства. | Начальник РВ УМВС України в Житомирській області Яремчук Л.В. | На період відселення. |
| 15. | Провести перевірку всіх водойм на території міста, з метою утримання і поступового проходження води | Ейсмонт В.С. Гриб С.Я. | Терміново. |
| 16. | Просити директора ПАТ ЕКА «Житомиробленерго» Коростишівський район електромереж Гонча рука В.А.забезпечити безперебійну подачу електроенергії та надати допомогу у встановленні трьох світильників по вулицях Балакіна та Пролетарській, в місцях можливого підтоплення. | Гончарук В.А. | До 05.04.2013 р. |
| 18. | Передбачити розгортання кухні для харчування відселених людей. | Райспоживспілка ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» |  |

Керуючий справами виконавчого

комітету Коростишівської міської ради                            М.А.Потійчук.