Додаток

до рішення    виконавчого комітету

міської ради від 17  червня 2015 р.

№ 109

ЗАХОДИ

щодо раціонального використання і охорони вод та  відтворення водних ресурсів

в місті Коростишеві, селах Теснівка та Бобрик.

| №№ п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подання запитів на 2015, 2016 роки в Мінекологію України для виділення коштів на реконструкцію очисних споруд каналізації м. Коростишева | На протязі 2015-2016р.р. | МКП «Водоканал» |
| 2. | Завершення реконструкції станції знезалізнення на водозаборі № 2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | До 29.08.2015.. | ПП «ЕлітБуд» |
| 3. | Капітальний ремонт водозабору по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | 2015 р. | ПП «Водаква» |
| 4. | Капітальний ремонт свердловин № 19 та № 23 | 2015 р. | ПП «Маргарет вест» |
| 5. | Капітальний ремонт свердловини № 5 | 2015 р. | ПП «Рона інжиніринг» |
| 6. | Капітальний ремонт водоводу по вул. Чернишевського | Червень 2015 р. | МКП «Водоканал» |
| 7. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Горького | 2015 р. | Підрядна організація |
| 8. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. У.Громової | 2015 р. | Підрядна організація |
| 9. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Жовтнева | До 01.10. 2015 р. | МКП «Водоканал» |
| 10. | Капітальний ремонт колодязів на водоканалізаційних мережах міста | 2015 р. | МКП «Водоканал» |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційних мереж вулиць міста | До 01.10.2015 р. | ПП «Маргарет вест» |
| 12. | Провести очистку та хлорування споруд водозабору на водомережах міста | До 10.07. 2015 р. | МКП «Водоканал» |
| 13. | Провести інвентаризацію та благоустрій громадських криниць на території міської ради | До кінця 2015 р. | МКП «Водоканал» |
| 14. | Регулярно контролювати якість питної води, заборонити її використання підприємствами міста для технічних цілей | 2015 р. | МКП «Водоканал» |
| 15. | Контролювати заборону проведення миття автотранспорту на рекреативних зонах | На протязі року | КП «Коростишівський комунальник» |

Керуючий справами виконавчого

комітету  міської ради                                                                                                     М. А.Потійчук