УКРАЇНА

## Коростишівська міська рада

## Коростишівського району Житомирської області

Виконавчий комітет

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

від    20.05.2015 р.                                                                                                         № __

Про підсумки проведення опалювального

сезону  в місті Коростишеві  2014-2015 р.р. та

затвердження заходів щодо підготовки

житлово-комунального господарства,

закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної

сфери до осінньо-зимового періоду

2015-2016 р.р.

Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Загарія І.С.  та розглянувши заходи з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р. виконавчий комітет міської   ради   відмічає,    що  опалювальний    сезон    2014-2015р. р.    завершено.

Він пройшов  організовано без зривів.

КП  «Теплосервіс» в цьому опалювальному сезоні не надавав послуги з теплопостачання.

Заходами підготовки житлово-комунальних господарств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий  2015-2016 р.р. період  передбачено провести підготовчі роботи для забезпечення  нормальної роботи в осінньо-зимовий період.

МКП «Водоканал» потрібно  провести  капітальні та поточні ремонти   на водоканалізаційних  мережах міста.  Особливу увагу звернути  на реконструкцію    станції знезалізнення по вул. Потєхіна та капітальний ремонт  водозабору по вул. Грибоєдова.

КП «Коростишівській комунальній службі» необхідно виконати  заплановані  роботи  по   житловому   фонду.   Завезти сипучі матеріали для посипання прибудинкових територій  під час ожеледиці.

КП «Коростишівський комунальник»   має   підготувати техніку до роботи у осінньо-зимовий період, завезти сипучі матеріали  для посипання   вулиць  під час ожеледиці,  заготовити  костри  на  міське  кладовище.     Відремонтувати капітальним  та  поточним    ремонтом    вулиці міста   та   провести    ремонт    вуличного    освітлення.

Дошкільним та позашкільним закладам та закладам соціальної сфери  потрібно  відремонтувати приміщення, тепло - водоканалізаційні мережі та провести інші роботи.

Усім комунальним підприємствам міста  необхідно виконати намічені заходи..

Виходячи із вищенаведеного та керуючись п.п. 1, п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- 2 -

1.  Інформацію першого заступника міського  голови  Загарія І.С.  «Про підсумки  проведення опалювального сезону 2014-2015 р.р. та затвердження  заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти  міської ради та об’єктів  соціальної  сфери  до роботи в осінньо-зимовий  період  2015-2016 р.р.»    взяти   до відома

( додається).

2. Затвердити  заходи  по  підготовці  житлово-комунального господарства, закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період   2015-2016 р.р. ( додаються).

3. З метою контролю за виконанням заходів з підготовки  комунального господарства     та    соціальної     сфери    міста   до   роботи в    осінньо-зимовий    період

2015-2016 р.р.  утворити комісію в наступному складі:

Чиколай М.К.                       - міський голова, голова комісії;

Загарія  І.С.                          - перший заступник міського голови,

заступник голови комісії;

Лінива Т.В.                           - спеціаліст 1 категорії виконкому міської ради,

секретар комісії.

Члени комісії:

Нагорна Н.П.                       - заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради;

Яковенко Є.П.                    - начальник  фінансово-економічного відділу

виконкому міської ради;

Янович  Б.Б.                        - депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради

питань бюджету та комунальної власності ( за згодою);

Войналович С.В.                 - депутат  міської ради, голова постійної комісії

міської  ради з питань соціально-економічного розвитку.

інвестиційної та підприємницької діяльності ( за згодою).

Кравченко І.В.                    - директор КП «Теплосервіс»;

Кохан І.М.                           - директор КП «Коростишівський комунальник»;

Серьожкін М.М.                  - директор КП «Коростишівська  комунальна служба»;

Степаненко В.М.                - директор МКП «Водоканал».

4. Щотижнево на засіданнях апаратних  нарад при міському голові аналізувати хід виконання заходів  комунальними підприємствами міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016.р.р.

5. Про хід  виконання заходів  заслухати у жовтні 2015 року на засіданні виконавчого комітету міської ради.

6. Контроль   за виконанням   цього   рішення   покласти   на    міського    голову

Чиколая М.К.

Міський голова                                                                                              М.К.Чиколай

Додаток № 2

до  рішення виконавчого комітету

міської ради від 20 травня 2015 р. №______

ЗАХОДИ

по підготовці  закладів освіти та соціальної сфери  виконавчого комітету

Коростишівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період

2015-2016 р.р.

Дитячий садочок № 5 -  провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

Дитячий садочок № 6 - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

Дитячий садочок № 7 - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

Дитячий садочок № 8 - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

Дитячий садочок № 10 - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

Дитячий садочок № 13 - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

Клуб с. Теснівка -  капітальний ремонт клубу та підсобного  приміщення.

- 2 –

ДЮКФП  - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

СЮТ - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

БДТ - провести поточний    ремонт   та   утеплення   приміщень закладу. Підготовка  системи  опалення  до роботи в осінньо-зимовий  період. Отримати дозвіл на експлуатацію димвентканалів та провести повірку, при  необхідності, приборів контролю. Провести навчання  та перевірку  знань   відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.

По всіх закладах освіти до 15.09.2015 року підготувати  відповідний  пакет документів для отримання дозволу на роботу  котелень  в  опалювальний  період.

Керуючий  справами  виконавчого  комітету

Коростишівської міської ради                                                                       М.А.Потійчук

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету  міської ради

від 20 травня 2015 р. №_____

З А Х О Д И

з підготовки  житлово-комунального господарства, закладів освіти  міської ради та об’єктів

соціальної  сфери до  роботи   в осінньо - зимовий період 2015-2016 років

| №№ п\п | Зміст заходу | Вартість виконання робіт, тис. грн. | Виконавець | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКП «ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очищення, промивку та дезинфекцію водяних мереж та споруд |  | МКП «Водоканал» | до 01.09.15 р. |  |
| 2 | Кап. ремонт електромереж на головному водозаборі | 130 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 3 | Кап. ремонт станції знезалізнення водозабору № 2 по вул. Потєхіна | 940 | підрядна організація | до 01.09.15 р. |  |
| 4 | Кап. ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова | 950 | підрядна організація | до 01.11.15 р. |  |
| 5 | Кап. ремонт свердловини № 5 ( вул. У.Громової) | 90 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 6 | Кап. ремонт свердловини № 19 ( вул. Чехова) | 50 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 7 | Кап. ремонт свердловини № 23 ( урочище «Троян») | 50 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 8 | Кап. ремонт свердловини по вул. Польовій |  | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 9 | Кап. ремонт водопроводу по вул. Чернишевського | 50 | МКП «Водоканал» | до 01.08.15 р. |  |
| 10 | Кап. ремонт водопроводу по пров. Суворова | 31 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 11 | Кап. ремонт колодязів на водоканалізаційних мережах міста | 200 | МКП «Водоканал» | до 01.09.15 р. |  |
| 12 | Кап. ремонт каналізаційних мереж міста | 500 | підрядна організація | до 01.09.15 р. |  |
| - 2 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Кап. ремонт приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №№ 1; 2; 3; 4; 5 | 80 | МКП «Водоканал» | до 01.09.15 р. |  |
| 14 | Кап. ремонт дворової каналізації по вул. Мануільського, 4 | 80 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 15 | Кап. ремонт дворової каналізації по вул. Перемоги ,21 | 50 | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 16 | Кап. ремонт дворової каналізації по вул. Р.Люксембург, 10 |  | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 17 | Кап. ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова |  | підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 18 | Кап. ремонт каналізаційних насосів |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.15 р. |  |
| 19 | Встановлення резервного електропостачання на головному водозаборі | 250 | МКП «Водоканал» | до 01.10.15 р. |  |
| 20 | Придбання резервного силового трансформатора ТМ-100 | 50 | МКП «Водоканал» | до 01.10.15 р. |  |
| 21 | Придбання глибинних насосів | 99 | МКП «Водоканал» | до 01.10.15 р. |  |
| 22 | Утеплення павільйонів свердловин |  | МКП «Водоканал» | до 01,10.15 р. |  |
| 23 | Заготівля піску |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.15 р. |  |
| 24 | Очищення відстійників на очисних спорудах |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.15 р. |  |
| КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА Ремонт даху |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Більшовицька, 100 | 180 | Підрядна організація | до 01.10.15 р. |  |
| 2 | вул. Більшовицька, 108 | 190 | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 3 | вул. Більшовицька, 131 | 190 | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 4 | вул. Більшовицька, 143 | 170 | -« | до 01.10.15 р. |  |
| - 3 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт систем водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. У.Громової, 3 | 18 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |
| 2 | вул. Більшовицька, 133 | 12 | -«- |  |  |
| 3 | вул. Більшовицька, 143 | 12 | -«- |  |  |
| 4 | вул. Більшовицька, 145 | 18 | -«- |  |  |
| 5 | вул. Гвардійська, 37 | 30 | -«- |  |  |
| 6 | вул. Гвардійська, 39 | 30 | -«- |  |  |
| 7 | вул. Гвардійська 39-а | 30 | -«- |  |  |
| 8 | вул. Гвардійська, 41 | 30 |  |  |  |
| 9 | пров. Назаренка, 1-а | 55 | -«- |  |  |
| 10 | вул. Грибоєдова, 32 | 75 | -«- |  |  |
| 11 | пров. К.Лібкнехта, 14-а | 55 | -«- |  |  |
| 12 | вул. Пархоменка, 6-а | 70 | -«- |  |  |
| 13 | вул. У.Громової, 1 | 30 |  |  |  |
| 14 | вул. Більшовицька, 139 | 30 | -«- |  |  |
| 15 | вул. Більшовицька, 141 | 30 | -«- |  |  |
| Ремонт системи водовідведення |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Мануїльського, 4 | 10 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |
| 2 | вул. Більшовицька, 102 | 20 | -«- |  |  |
| 3 | вул. Більшовицька, 103 | 10 | -«- |  |  |
| 4 | вул. Більшовицька, 112 | 10 |  |  |  |
| 5 | вул. Більшовицька, 119 | 20 | -«- |  |  |
| 6 | вул. Більшовицька, 127 | 10 | -«- |  |  |
| 7 | вул. Більшовицька, 127-а | 10 | -«- |  |  |
| - 4 - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | вул. Більшовицька, 129 | 15 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |
| 9 | вул. Більшовицька, 143 | 30 | -«- |  |  |
| 10 | вул. Ч.Площа, 4 | 20 | -«- |  |  |
| 11 | вул. Гвардійська, 39-а | 10 |  |  |  |
| 12 | вул. І.Франка, 2-г | 30 | -«- |  |  |
| 13 | вул. Більшовицька, 137-а | 30 | -«- |  |  |
| 14 | вул. Чапаєва,3 | 30 | -«- |  |  |
| Ремонт входу в підвальне приміщення |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Калініна,2 | 30 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |
| 2 | вул. Ч.Площа, 3 | 30 | -«- |  |  |
| Капітальний ремонт тамбура |  |  |  |  |  |
| 1 | пров. Чехова, 4 ( 1- під’їзд) | 32 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |
| Капітальний ремонт систем електропостачання |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Ч.Площа, 22 | 100 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |
| 2 | вул. Більшовицька, 55 | 170 | -«- |  |  |
| 3 | вул. Більшовицька, 57 | 170 | -«- |  |  |
| 4 | вул. Більшовицька, 129 | 110 | -«- |  |  |
| 5 | вул. Калініна, 1 | 60 | -«- |  |  |
| - 5- |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання сміттєвоза | 1600 | Міська рада | Тендер |  |
| 2 | Поточний ремонт світлофорів | 20 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.08.15 р. |  |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | 300 | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 4 | Поточний ремонт вуличного освітлення |  | -«- | на протязі року |  |
| 5 | Капітальний та поточний ремонти доріг |  | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 6 | Зрізання аварійних дерев |  | -«- | на вимогу |  |
| 7 | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення |  | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 8 | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період |  | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 9 | Заготівля піскосуміші |  | -«- | до 01.11.15 р. |  |
| 10 | Заготівля костри на кладовище |  | -«- | до 01.11.15 р. |  |
| КП «ТЕПЛОСЕРВІС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключення договорів на обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів з ОСББ, ЖБК «Дружба» |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.15 р. |  |
| 2 | Проведення перевірок димвентканалів у приватному секторі |  | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 3 | Проведення обслуговування міні-котелень, газових приладів ДНЗ і ПНЗ, населення та інш. |  | -«- | до 01.10.15 р. |  |
| 4 | Утеплення приміщення гаража по вул. Миру, 3 та встановлення твердопаливного котла |  | -«- | до 01.10.15 р. |  |

Керуючий  справами                                                                                           М.А.Потійчук